## Slide 1
DATA-DRIVEN ARBITRAGE
크롤링 기반
글로벌 상품 아비트라지
해외 사이트 자동 수집 → 트렌드·차익 상품 감지 → 멀티채널 판매
🕷️ 직접 크롤링
📊 트렌드 감지
💰 가격 아비트라지
🤖 Claude 분석
🛒 멀티채널 판매
나 + Claude 직접 운영 | 1년 마스터플랜 | 2025 실전 버전

## Slide 2
이 사업이 뭔가 — 1페이지 요약
🕷️
크롤링 수집
아마존·이베이·틱톡샵
브랜드 공홈 자동 수집
→
📊
데이터 분석
트렌드 급등 상품
가격 차익 기회 감지
→
🤖
Claude 판단
위닝 상품 선별
리스팅 자동 작성
→
🛒
멀티채널 판매
Etsy·스마트스토어
쿠팡 동시 판매
→
💰
수익 회수
공급사 결제 후
차익 정산
핵심 차별점 — 왜 이게 일반 드랍쉬핑과 다른가
데이터 우위
감이 아닌 실시간 수집 데이터로 위닝 상품 선별 → 경쟁자보다 1~2주 빠른 진입
자동화 파이프라인
크롤링→분석→리스팅까지 Claude와 자동화 → 사람이 판단만 하는 구조
가격 아비트라지
같은 상품의 채널간 가격 차이를 실시간 감지 → 마진 확보 기회 선점

## Slide 3
CONTENTS
전체 플랜 구조
🕷️ 01
크롤링 타겟 & 수집 전략
아마존·이베이·틱톡샵·브랜드공홈 / 수집 데이터 항목 / 기술 스택
📊 02
데이터 분석 & 위닝 상품 선별
트렌드 감지 알고리즘 / 가격 아비트라지 로직 / Claude 판단 기준
⚖️ 03
리스크 관리 & 법적 대응
ToS·IP차단·계정정지 리스크 / 운영 분리 원칙 / 대응 플랜
💰 04
비용 & 마진 구조
크롤링 인프라 비용 / 채널별 수수료 / 손익 시나리오
🛒 05
판매 채널 전략
Etsy 1단계 / 스마트스토어·쿠팡 2단계 / 채널별 운영
📅 06
12개월 액션 플랜 & KPI
월별 체크리스트 / 마일스톤 / Claude 운영 루틴

## Slide 4
01
크롤링 타겟 & 수집 전략
수집 사이트 / 데이터 항목 / 기술 스택 / 운영 분리 원칙

## Slide 5
크롤링 타겟 — 4대 데이터 소스 & 수집 항목
📦 아마존 US
IP 차단 HIGH
• 베스트셀러 순위 (카테고리별 상위 100)
• 가격 변동 히스토리
• 리뷰 수·평점 추이
• Buy Box 경쟁사 가격
• 신상품 등록 알림
수집 주기: 1일 2회 | 도구: Playwright + 프록시
🏷️ 이베이 US
IP 차단 MED
• Sold 완료 리스팅 (실제 거래 데이터)
• Watch Count (관심도)
• 경매 낙찰가 트렌드
• 카테고리별 최다 판매 상품
• 신규 리스팅 모니터링
수집 주기: 1일 1회 | 도구: Playwright + 세션 관리
📱 틱톡샵 / SNS
IP 차단 LOW
• #TikTokMadeMeBuyIt 트렌드 상품
• 조회수 급등 상품 키워드
• 인플루언서 협찬 상품 추적
• 틱톡샵 베스트셀러
• 인스타그램 쇼핑 트렌드
수집 주기: 1일 3회 | 도구: API + Playwright 혼용
🏭 브랜드 공홈
IP 차단 LOW
• 신상품 출시 알림
• 세일·할인 이벤트 감지
• 재고 변동 (품절→입고)
• 가격 인하 감지
• 한국 미출시 해외 신제품
수집 주기: 1일 1회 | 도구: requests + BeautifulSoup

## Slide 6
기술 스택 & 핵심 운영 원칙 — 계정 분리로 리스크 차단
🔧 기술 스택 (비용 최소화 버전)
레이어
도구
비용
크롤링 엔진
Python + Playwright
무료
IP 로테이션
무료 프록시 리스트 or VPN
$0~$10
데이터 저장
Google Sheets + Supabase
무료
스케줄링
GitHub Actions (cron)
무료
분석·판단
Claude Pro
$20/월
자동화 연결
Make 무료 플랜
무료
알림
Slack 무료 or 카카오
무료
💰 월 총 크롤링 인프라: $20 (Claude Pro만 유료, 나머지 무료)
🔒 핵심 원칙: 크롤러 ↔ 판매 계정 완전 분리
IP 분리
크롤러는 별도 IP/VPN
판매 계정 로그인 IP와 절대 겹치면 안됨
계정 분리
크롤링용 더미 계정 사용
실제 판매자 계정으로 크롤링 금지
속도 제한
요청 간격 3~10초 랜덤 딜레이
동시 요청 최대 2개 이하 유지
User-Agent
실제 브라우저 UA 로테이션
Headless 감지 우회 설정 필수
데이터 보관
수집 데이터는 개인 서버/Sheets만
외부 공유·판매 절대 금지
⚠️ 이 원칙 위반 시 판매 계정 정지 = 사업 타격. 타협 없이 지킬 것

## Slide 7
02
데이터 분석 & 위닝 상품 선별
트렌드 감지 / 가격 아비트라지 로직 / Claude 판단 기준

## Slide 8
2가지 수익 모델 — 트렌드 선점 vs 가격 아비트라지
📈 모델 A: 트렌드 선점
1
감지
틱톡샵 조회수 48시간 내 100만+ 급등 상품
아마존 베스트셀러 순위 48시간 내 200위 이상 상승
2
검증
해당 상품 키워드 구글 트렌드 상승 확인
Etsy/스마트스토어 동일 상품 공급 희소성 체크
3
소싱
브랜드 공홈 또는 Faire에서 공급사 즉시 확보
재고 확인 후 드랍쉬핑 계약 또는 Net60 주문
4
진입
Claude로 리스팅 즉시 작성 → 24시간 내 라이브
트렌드 피크 전 2주 선점이 핵심
💱 모델 B: 가격 아비트라지
동일 상품이 채널마다 가격이 다른 틈새를 실시간으로 잡는 모델
브랜드공홈 → 한국 판매
소싱: 브랜드 공홈 $45 (세일)
판매: 스마트스토어 ₩92,000 (~$68)
+$23 (51%)
이베이 Lot → 개별 판매
소싱: 이베이 번들 $30 (3개)
판매: Etsy 개당 $22 × 3 = $66
+$36 (120%)
단종 상품 선점
소싱: 브랜드 단종 재고 $15
판매: 희소성으로 Etsy $55
+$40 (267%)

## Slide 9
Claude 위닝 상품 선별 기준 & 자동화 분석 루틴
🤖 Claude가 판단하는 위닝 상품 기준
기준
통과
탈락
가중치
트렌드 점수
48h 내 검색량 2배+
횡보 or 하락
25%
마진율
순마진 25% 이상
15% 미만
30%
경쟁 공백
Etsy 동일 상품 50개 이하
500개+
20%
반품율 카테고리
의류·전자기기 배제
반품율 10%+ 카테고리
15%
소싱 가능성
공급사 확보 48h 이내
공급사 없음
10%
총점 70점 이상 → 위닝 상품으로 분류 후 즉시 리스팅 진행
📋 Claude 자동 분석 프롬프트 템플릿
📄 daily_analysis_prompt.txt
오늘 수집된 크롤링 데이터야:
[Google Sheets 데이터 붙여넣기]
다음 기준으로 위닝 상품 TOP5 선별해줘:
1. 트렌드 점수 (48h 검색량 변화율)
2. 마진 계산 (소싱가 역산 후 수수료 제외)
3. 경쟁 공백 (Etsy 동일 상품 수)
4. 반품율 카테고리 해당 여부
5. 공급사 확보 가능성
출력 형식:
- 상품명 / 점수 / 소싱 추천 루트
- Etsy 리스팅 제목·태그 초안
- 진입 우선순위 (즉시/1주/보류)
⚡ 매일 아침 크롤링 완료 후 이 프롬프트 실행
→ 5분 안에 오늘 진입할 상품 결정 완료

## Slide 10
03
리스크 관리 & 법적 대응
ToS 위반 / IP차단 / 계정정지 / 단계별 대응 플랜

## Slide 11
리스크 완전 분석 — 크롤링 사업의 현실적 위협과 대응
리스크
가능성
영향도
즉각 대응
예방 전략
아마존 IP 차단
高
中
프록시 로테이션 즉시 전환
요청 딜레이 5~15초 / User-Agent 로테이션
판매 계정 연루 정지
低
高
계정 분리 원칙으로 사전 차단
크롤러 IP ≠ 판매 계정 IP 절대 원칙
이베이 계정 차단
中
低
다른 더미 계정으로 전환
더미 계정 3개 이상 준비 / 세션 관리
브랜드 DMCA 경고
低
中
해당 상품 즉시 리스팅 삭제
공식 파트너 이미지만 사용 / 자체 촬영
robots.txt 위반 법적 리스크
低
高
법률 자문 후 전략 수정
공익·비상업적 데이터만 수집 / 로그 보관
크롤링 데이터 품질 저하
中
中
크롤러 코드 즉시 디버깅
일일 데이터 검증 자동화 / 이상값 알림
공급사 재고 품절
高
中
대체 공급사 즉시 발동
상품별 공급사 2개 이상 / 재고 모니터링
🔑 황금 원칙: 크롤러와 판매 계정을 IP·기기·계정 3중으로 분리하면 치명적 리스크는 거의 제거됨

## Slide 12
04
비용 & 마진 구조
크롤링 인프라 비용 / 채널별 수수료 / 손익 시나리오

## Slide 13
전체 비용 구조 & 채널별 마진 — 크롤링 포함 손익 계산
📊 월 운영 비용 (안정화 이후)
항목
비용
비고
Claude Pro
$20
분석·리스팅·CS 전담
크롤링 인프라
$0
GitHub Actions + 무료 프록시
Supabase (데이터)
$0
무료 500MB (초기 충분)
Make 무료
$0
자동화 워크플로우
Etsy 리스팅
$0.20/개
판매 후 정산에서 차감
Spocket Pro (선택)
$24
미국 공급사 추가 시
VPN/프록시 (선택)
$5~$10
IP 차단 심화 시 업그레이드
기본 합계
$20/월
Claude Pro만 필수
풀 옵션 합계
$54~$59/월
Spocket+VPN 포함
📈 손익 시나리오 (크롤링 데이터 우위 반영)
Phase 1
M1~4
$300~$1,200
마진
28~35%
순이익
$84~$420
크롤러 구축 + 첫 위닝 상품
Phase 2
M5~8
$2,000~$5,000
마진
30~38%
순이익
$600~$1,900
데이터 파이프라인 안정화
Phase 3
M9~12
$6,000~$15,000
마진
32~40%
순이익
$1,920~$6,000
멀티채널 + 자동화 완성
💡 크롤링 데이터 우위로 일반 드랍쉬핑 대비 마진 5~10%p 추가 확보 가능

## Slide 14
05
판매 채널 전략
Etsy 1단계 / 스마트스토어·쿠팡 2단계 / 채널별 진입 조건

## Slide 15
채널 로드맵 — 데이터 검증 순서대로 단계별 진입
🟦 1단계: Etsy US
M1~5 | 지금 시작
글로벌 트래픽 자체 보유 / 드랍쉬핑 ToS 허용 / $0 시작
수수료: 6.5% + $0.20/리스팅
📊 크롤링 데이터 활용
→ 트렌드 상품 진입 테스트
→ 가격 아비트라지 첫 검증
→ 위닝 상품 3개 확정 목표
🎯 위닝 상품 3개 + 월 주문 30건 달성 → 2단계 진입
🟩 2단계: 스마트스토어
M6~8 | KR 1번타자
Etsy 위닝 상품 그대로 이식 / 네이버 쇼핑 SEO / 마진 31%+
수수료: 5.85% 수수료
📊 크롤링 데이터 활용
→ Etsy 데이터 기반 안전 진입
→ 한국 트렌드 크롤링 추가 (네이버 쇼핑 API)
→ 한국어 리스팅 Claude 자동 작성
🎯 스마트스토어 월 주문 50건 → 쿠팡 진입 검토
🟨 2단계: 쿠팡
M10~12 | KR 2번타자
국내 최대 트래픽 / 스마트스토어 검증 상품만 투입
수수료: 10.8%~ (마진 20%+만)
📊 크롤링 데이터 활용
→ 스마트스토어 3개월 데이터 검증 필수
→ 아이템위너 방식 (재고 불필요)
→ 마진 20% 이상 상품만 선별 투입
🎯 3채널 합산 월 $8,000+ 목표
📌 핵심: 크롤링 데이터로 위닝 상품 먼저 Etsy 검증 → 동일 상품 KR 채널 이식. 채널마다 반응이 다를 수 있으니 반드시 단계적 검증

## Slide 16
06
12개월 액션 플랜 & KPI
월별 체크리스트 / 마일스톤 / 주간 Claude 운영 루틴

## Slide 17
Phase 1 — Month 1~4: 크롤러 구축 & 첫 위닝 상품 (주차별)
Week 1~2 — 크롤러 기반 구축
☐ Python + Playwright 환경 세팅 (로컬)
☐ 아마존 베스트셀러 크롤러 첫 버전 작성 (Claude와 코딩)
☐ 이베이 Sold 리스팅 수집기 작성
☐ Google Sheets 데이터 파이프라인 연결
☐ GitHub Actions 스케줄 크론 설정 (1일 2회)
Week 3~4 — 틱톡·브랜드 공홈 추가
☐ 틱톡샵 트렌드 수집기 추가
☐ 브랜드 공홈 5개 가격 모니터링 세팅
☐ IP 로테이션 무료 프록시 연결
☐ 데이터 이상값 알림 (Slack/카카오) 연결
☐ 첫 크롤링 데이터로 Claude 위닝 분석 테스트
Month 2~3 — 첫 위닝 상품 선별 & 리스팅
☐ 매일 Claude 분석 루틴 정착 (30분/일)
☐ 트렌드 감지 상품 → Etsy 리스팅 5개 첫 업로드
☐ 가격 아비트라지 기회 2건 이상 포착
☐ Etsy Shop 세팅 완성 (프로필·배너·정책)
☐ 첫 판매 발생 후 공급사 발주 프로세스 검증
Month 4 — 데이터 기반 최적화
☐ 리스팅 10개 중 위닝 3개 확정 (전환율 기준)
☐ 크롤러 안정성 개선 (차단 우회 로직 보강)
☐ 사업자 등록 신청 (스마트스토어 2단계 대비)
☐ 월 주문 30건 달성 → Phase 2 진입 준비
☐ 스마트스토어 판매자 계정 사전 신청
🎯 Phase 1 KPI: 크롤러 4개 소스 가동 / Etsy 리스팅 10개+ / 월 주문 30건+ / 위닝 상품 3개 확정 / 사업자 등록 완료

## Slide 18
Phase 2~3 — Month 5~12: 채널 확장 & 완전 자동화
Month 5~6 | Etsy 스케일업 + 스마트스토어 준비
☐ Etsy 상품 20개+ 확장 (위닝 패턴 반복)
☐ 스마트스토어 계정 개설 + 해외직구 카테고리
☐ Spocket Pro 전환 → 미국 공급사 추가
☐ 네이버 쇼핑 크롤러 추가 (KR 트렌드 감지)
☐ Make 자동화: 주문→공급사 알림
☐ Etsy 위닝 상품 → 스마트스토어 리스팅 이식
☐ 크롤러 커버리지 확장 (사이트 10개+)
☐ Claude로 한국어 제목·태그 최적화
☐ Etsy 광고 $1/일 테스트 (ROAS 3+ 목표)
☐ 배대지 연동 테스트 (몰테일 등)
🎯 Etsy 월 $2,000+ / 스마트스토어 첫 주문 발생
Month 7~9 | 스마트스토어 안정화 + 자동화 고도화
☐ 스마트스토어 월 주문 50건+ 달성
☐ 쿠팡 진입 가능성 데이터 검토
☐ 크롤링→분석→리스팅 파이프라인 완전 자동화
☐ 3개월 스마트스토어 데이터 축적 완료
☐ Make Pro $9/월 전환 (자동화 고도화)
☐ 채널 합산 월 $4,000+ 달성
☐ 공급사 3개 이상 다각화
☐ 크롤러 업타임 95%+ 유지
☐ 주간 KPI 대시보드 Claude 자동 생성
☐ 자동화율 65%+ 달성 (주 10h 이하)
🎯 채널 합산 월 $4,000+ / 자동화 65%+
Month 10~12 | 쿠팡 진입 & 완전 자동화
☐ 쿠팡 아이템위너 진입 (마진 20%+ 상품만)
☐ 쿠팡 월 주문 100건+ 목표
☐ 3채널 합산 상품 50개+ 운영
☐ 3채널 합산 월 $8,000~$15,000
☐ 자동화율 80%+ (주 5~7h 운영)
☐ 순이익 $2,500~$6,000/월
☐ 크롤러 → AI 판단 → 리스팅까지 1일 자동 완결
☐ 크롤링 데이터 자산화 (판매 인사이트 DB)
☐ Year 2 계획 수립 (브랜드화 or 채널 추가)
☐ 다음 단계: SaaS 전환 or 파트너 확대 검토
🎯 3채널 합산 월 $10,000+ / 순이익 $3,000+

## Slide 19
KPI 대시보드 & 주간 운영 루틴 — 숫자로 판단, 루틴으로 실행
📊 12개월 KPI 마일스톤
지표
M1
M4
M8
M12
크롤링 소스
2개
4개
10개+
자동화
위닝 상품
탐색
3개
20개+
50개+
Etsy 월 매출
$0~300
$1,200
$3,000
$5,000+
KR 채널
-
준비중
스마트스토어
3채널
월 순이익
$0
$300+
$900+
$3,000+
자동화율
10%
30%
65%
80%+
🤖 주간 Claude 운영 루틴
매일 아침
크롤링 결과 → Claude 분석
위닝 후보 상품 확정 (15분)
월요일
주간 위닝 상품 리스팅 작성
Etsy + KR 채널 동시 업로드
수요일
채널별 통계 분석
하위 리스팅 최적화
금요일
주간 수익 정산
크롤러 오류 체크 & 수정
수시
주문 발생 → 공급사 즉시 발주
CS 처리 (Claude 템플릿)

## Slide 20
지금 당장 시작
크롤러 없이는 이 사업이 없다 — Day 3에 첫 크롤러가 돌아가면 진짜 시작이다
🕷️ DAY 1
▶ Python + Playwright 로컬 설치 (Claude가 코드 제공)
▶ 아마존 베스트셀러 페이지 크롤러 첫 버전 작성
▶ Google Sheets 데이터 연결 테스트
▶ Etsy 셀러 계정 개설 + Payoneer 연동
📊 DAY 2
▶ 이베이 Sold 리스팅 수집기 추가
▶ 틱톡 트렌드 키워드 수집기 작성
▶ 첫 수집 데이터로 Claude 위닝 분석 요청
▶ GitHub Actions 스케줄 크론 설정
🚀 DAY 3
▶ 크롤링 데이터 기반 위닝 후보 3개 선별
▶ Claude로 Etsy SEO 리스팅 작성
▶ 첫 Etsy 리스팅 3개 업로드 LIVE 🎉
▶ 크롤러 → Sheets → Slack 알림 자동화
Month 4 KPI: 크롤러 4개 소스 / Etsy 월 주문 30건+ / 위닝 상품 3개 → Phase 2 (스마트스토어) 진입
크롤링 → 분석 → 판매 → 반복. 데이터가 자산이 되는 사업.